CAHIER DES CHARGES

SITE VITRINE TECHRÉPART

Strasbourg

L'Expertise Tech à Strasbourg

💻  Réparation · Maintenance · Diagnostic

Rédigé par : Schmoelzlin Eric — Développeur Web

TechRépart · · Strasbourg

Mars 2026

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

1. PRÉSENTATION & OBJECTIFS	3

Tableau des Objectifs	3

Valeurs TechRépart	3

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE & DESIGN	4

Arborescence du Site	4

Tableau des Fonctionnalités	4

Design & Charte Graphique	4

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	5

Stack Technologique	5

Sécurité du Formulaire de Contact	5

Accessibilité	5

4. SÉCURITÉ & CONFORMITÉ RGPD	6

5. PRESTATIONS & PLANNING	7

Périmètre des Prestations	7

Planning Projet — Diagramme de Gantt (50 Jours)	7

6. ANNEXES & RÉFÉRENCES SEO	8

Stratégie SEO Local	8

Références Visuelles & Identité	8

7. BUDGET PRÉVISIONNEL	9

Détail par Phase (Diagramme de Gantt — 10 jours)	9

Récapitulatif Financier	10

8. CONCLUSION & SIGNATURE	11

# 1. PRÉSENTATION & OBJECTIFS

TechRépart est un technicien informatique indépendant basé à Strasbourg, proposant la réparation, la maintenance et le diagnostic rapide de PC, Mac, smartphones et tablettes.

Le site vitrine doit incarner une vitrine technologique moderne et générer des contacts qualifiés via un formulaire sécurisé. Il doit refléter les valeurs de la marque : transparence tarifaire, rapidité d'intervention et expertise certifiée.

## Tableau des Objectifs

| Type | Objectif Détaillé |
| --- | --- |
| Visibilité | Faire connaître TechRépart et ses prestations à Strasbourg auprès des particuliers et professionnels. |
| Affectif | Créer une image de confiance : composants certifiés, devis transparents, diagnostic gratuit. |
| Commercial | Déclencher la prise de contact via formulaire sécurisé ou appel téléphonique direct. |

## Valeurs TechRépart

| 🔒 | ✅ Fiabilité — Des réparations durables avec des pièces certifiées. ✅ Transparence — Devis clair avant toute intervention, sans surprise. ✅ Réactivité — Délais rapides, souvent le jour même. ✅ Proximité — Un technicien local, disponible et à l'écoute. |
| --- | --- |

# 2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE & DESIGN

## Arborescence du Site

| Niveau 1 | Niveau 2 |
| --- | --- |
| Accueil | Bannière, présentation, diagnostic rapide |
| Expertise | Maintenance, micro-soudure, sécurité informatique |
| Tarification | Forfaits smartphones, PC & Mac |
| Contact | Formulaire sécurisé, plan d'accès |

## Tableau des Fonctionnalités

| Rubrique | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Pop-up diagnostic rapide | Fenêtre animée (JS/CSS) simulant un scan système au chargement. |
| Expertise | Présentation avec pictos | Icônes techniques pour maintenance, micro-soudure, sécurité. |
| Tarification | Forfaits standard | Grille tarifaire smartphones / PC & Mac. Diagnostic gratuit. |
| Contact | Formulaire anti-bot et sécurisé | Champ honeypot + captcha arithmétique + opt-in RGPD. |

## Design & Charte Graphique

Le design adopte une approche mobile-first, garantissant une expérience optimale sur tous les appareils. La palette graphique est centrée sur le sérieux et la modernité technologique.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Couleur principale | #003366 — Bleu nuit (titres, bandeaux) |
| Couleur accentuation | #E88E00 — Orange (boutons, accents) |
| Couleur neutre | #EEEEEE — Gris clair (fonds de tableaux) |
| Police titres | Lato — moderne et lisible |
| Police corps | Open Sans — ergonomique, accessible |
| Mise en page | Responsive mobile-first, Grid/Flexbox CSS |

# 3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## Stack Technologique

| Couche | Outils & Technologies |
| --- | --- |
| Front-End | HTML5, CSS3 (Grid/Flexbox), JavaScript |
| Back-End | PHP 8+, MySQL |
| CMS Optionnel | WordPress (installation légère et optimisée) |
| Hébergement | OVH / Infomaniak — HTTPS activé, certificat SSL inclus |
| Versioning | Git (GitHub / GitLab) |
| Maquettage | Figma (wireframes et prototypes interactifs) |

## Sécurité du Formulaire de Contact

| Élément | Implémentation |
| --- | --- |
| Anti-bot | Champ honeypot invisible + captcha arithmétique aléatoire (ex : 6 + 9 = ?) |
| Validation client | RegEx email / téléphone avec retour visuel instantané (couleur rouge/vert) |
| Traitement serveur | htmlspecialchars() et filter_var() pour prévenir les injections XSS |
| Données | Non stockées en base — envoi direct par mail chiffré |
| Cookies | Aucun cookie tiers — conformité RGPD totale |

## Accessibilité

Le site respecte le référentiel RGAA niveau AA, garantissant l'accessibilité à tous les publics :

| Critère | Implémentation |
| --- | --- |
| Navigation clavier | Focus visible sur tous les éléments interactifs |
| Contraste | Ratio minimum 4,5:1 entre texte et fond |
| Balises sémantiques | HTML5 sémantique : <header>, <nav>, <main>, <footer> |
| Attributs alt | Descriptions textuelles pour toutes les images |
| ARIA | Attributs ARIA pour les composants dynamiques (pop-up, menus) |

# 4. SÉCURITÉ & CONFORMITÉ RGPD

La conformité RGPD est une priorité absolue du projet. Le formulaire de contact respecte l'ensemble des obligations légales françaises et européennes en matière de protection des données personnelles.

| Point RGPD | Mesure Appliquée |
| --- | --- |
| Consentement | Case opt-in obligatoire : « J'accepte le traitement de mes données » |
| Données collectées | Nom, prénom, adresse email, téléphone, message |
| Conservation | Aucune — envoi direct via PHP sécurisé, pas de base de données |
| Hébergement | Serveurs français (OVH) — souveraineté des données garantie |
| Protection technique | htmlspecialchars(), filter_var(), validation double (client + serveur) |
| Droits utilisateurs | Mention légale et politique de confidentialité accessibles depuis le footer |

| 🔒 | 🔒 IMPORTANT : Aucune donnée personnelle n'est stockée sur les serveurs. Toutes les informations transmises via le formulaire sont acheminées directement par mail chiffré vers l'adresse professionnelle de TechRépart. L'hébergement est exclusivement réalisé sur des serveurs basés en France. |
| --- | --- |

# 5. PRESTATIONS & PLANNING

## Périmètre des Prestations

| Prestation | Description |
| --- | --- |
| Audit SEO (référencement ) | Analyse mots-clés (ex : « technicien informatique Strasbourg »), optimisation balises |
| Maquette design Figma | Création wireframes, maquettes desktop et mobile, prototype interactif |
| Développement responsive | Intégration HTML/CSS/JS, développement back-end PHP, formulaire sécurisé |
| Tests multi-navigateurs | Tests Chrome, Firefox, Safari, Edge — mobile et desktop |
| Formation client | Session de formation à l'administration du site et aux outils |

## Planning Projet — Diagramme de Gantt (10 Jours)

# 6. ANNEXES & RÉFÉRENCES SEO

## Stratégie SEO Local

L'audit SEO local cible les requêtes géolocalisées à Strasbourg pour maximiser la visibilité organique de TechRépart sur les moteurs de recherche. Les mots-clés suivants ont été identifiés comme prioritaires :

| Mot-clé | Page Cible | Volume Mensuel (France) |
| --- | --- | --- |
| technicien informatique Strasbourg | Accueil | 250 recherches/mois |
| réparation PC Strasbourg | Expertise | 350 recherches/mois |
| réparation smartphone Strasbourg | Expertise | 400 recherches/mois |
| micro-soudure Strasbourg | Expertise | 120 recherches/mois |
| diagnostic informatique gratuit Strasbourg | Contact | 90 recherches/mois |

## Références Visuelles & Identité

L'identité visuelle du site s'inspire de l'environnement urbain et technologique Les visuels sélectionnés renforcent le positionnement premium et local de TechRépart :

| Visuel | Utilisation | Style |
| --- | --- | --- |
| Atelier électronique | Bannière principale et couverture CDC | Capture d’écran en dessous |
| Icônes circuits/réseau | Section Expertise | Pictogrammes techniques bleus |
| Captures forfaits | Section Tarification | Capture d’écran en dessous |
| Formulaire contact | Section Contact | Capture d’écran en dessous |

# 7. BUDGET PRÉVISIONNEL

Le budget ci-dessous est établi sur la base d'un tarif journalier moyen de développeur web freelance en from scratch (TJM : 350 €/jour), conformément aux pratiques du marché français en 2026. Le projet s’étend sur 10 jours ouvrés, du 24 février 2026 au J+10, selon le diagramme de Gantt fourni.

## Détail par Phase (Diagramme de Gantt — 10 jours)

| Jour | Phase | Jours | TJM | Montant HT | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Analyse / Conception | 1 j | 350 €/j | 350 € | Brief, arborescence, audit |
| J2 | Validation Client 1 | 0,5 j | 350 €/j | 175 € | Validation maquettes, retours client |
| J3–J5 | Front-End (HTML, CSS, Responsive) | 3 j | 350 €/j | 1 050 € | Intégration HTML/CSS, responsive mobile |
| J5–J6 | Validation Client 2 | 0,5 j | 350 €/j | 175 € | Recette front, corrections mineures |
| J6–J8 | Back-End (PHP, JS) | 2,5 j | 350 €/j | 875 € | Formulaire PHP, JS, sécurité RGPD |
| J8–J9 | Tests & Corrections | 1 j | 350 €/j | 350 € | Tests multi-navigateurs, débogage |
| J10 | Livraison & Mise en ligne | 0,5 j | 350 €/j | 175 € | Déploiement, formation client, livraison |
| — | TOTAL PROJET (8,5 jours) | 8,5 j | 350 €/j | 2 975 € HT | Site vitrine livré clé en main |

## Récapitulatif Financier

| Montant total HT (8,5 j × 350 €) | 2 975,00 € HT |
| --- | --- |
| TVA (20 %) | 595,00 € |
| TOTAL TTC | 3 570,00 € TTC |

* TJM de référence : 350 €/jour (tarif freelance développeur web, marché français 2026). Les validations client (J2 et J5-J6) sont facturées à 0,5 jour. Un acompte de 30 % est demandé à la signature du devis, le solde à la livraison. Hébergement et nom de domaine non inclus.

# 8. CONCLUSION & SIGNATURE

Ce Cahier des Charges formalise la vision technique et stratégique du projet web TechRépart. Il constitue le document de référence pour l'ensemble des parties prenantes du projet : client, développeur et prestataires éventuels.

Sa mise en œuvre garantit la cohérence de l'identité de marque, la performance technique du site, la conformité totale au RGPD et l'optimisation du référencement local à Strasbourg. Chaque choix technique et esthétique a été pensé pour servir les objectifs commerciaux et l'expérience utilisateur de TechRépart.

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Rédacteur | Schmoelzlin Eric — Développeur Web |
| Société | TechRépart Strasbourg |
| Date de rédaction | Mars 2026 |
| Version | v1.0 |

| 🔒 | Ce document est confidentiel et destiné exclusivement aux parties prenantes du projet. Toute reproduction ou diffusion sans accord préalable est interdite. |
| --- | --- |